例会报告六

2020/06/02

1. 会议概况
2. 时间：2020/06/02，15：00
3. 参会人：全体组员
4. 报告撰写人：李涢瑶
5. 会议内容：所有关卡汇总+修改汇报
6. 下次会议时间：周六14：00
7. 任务完成汇报

所有人：每关开头订单图改一下！

1. 李涢瑶：

1）形式：QQ会议屏幕共享

2）完成内容：

选择关卡界面+背景音乐+喇叭

1. 易慧捷：
   1. 形式：QQ会议屏幕共享
   2. 完成内容：

独木桥关卡时间加长+过马路bug处理+ plus

1. 李悦：
   1. 形式：QQ会议屏幕共享
   2. 完成内容：

放调料改完+停车

1. 胡雅婷：
   1. 形式：录频+ QQ会议屏幕共享
   2. 完成内容：

找钥匙还要改

* 1. 待修改：

①找钥匙步骤修改

1. 韩亚楠
   1. 形式：QQ会议屏幕共享
   2. 完成内容：

迷宫plus+贪吃蛇加长

3）待修改：

①迷宫plus提示内容修改

三、接下来任务布置：

尽快把每个人的测试文档 以及 关卡代码加说明文档上传github

产品说明文档（李悦）周六开会前写完发群里

周六开会后做ppt（王佳妮）