例会报告四

2020/05/23

1. 会议概况
2. 时间：2020/05/23，14：00
3. 参会人：全体组员
4. 报告撰写人：李涢瑶
5. 会议内容：一周任务完成汇报+下周任务内容

二、一周任务完成汇报

1. 李涢瑶：

1）形式：QQ会议屏幕共享

2）完成内容：

主界面+关卡跳转界面+第一关剧情引入、选目的地、结果+第58关选择房子、结果+统一弹出菜单框完成

3) 待完成：

①剧情翻页改为自动播放；

②菜单以及跳过键放四个角上靠边；

③提示修改。

1. 易慧捷：
   1. 形式：微信会议直播拍摄手机演示
   2. 完成内容：

--过独木桥关卡：

①重力感应器②手机左右晃动控制小人不要摔③两秒延迟自动开始过桥

* 1. 讨论：

①设置：正常会偏or正常不会偏（3v4）难度要多少？

②前后晃效果是否设置，加or不加，加！

* 1. 待完成：

①成功or失败界面跳转

②感应角度阈值设置

③前后晃动感应效果

1. 李悦：
   1. 形式：QQ会议屏幕共享
   2. 完成内容：

--调料关卡：放调料选择+剧情引入

--部分文档

* 1. 待完成：

①成功失败界面还没图

②剧情自动播放

③菜单栏等键+提示设置

④改成不点筷子点对了就通关

1. 胡雅婷：
   1. 形式：QQ会议屏幕共享
   2. 完成内容：

--找钥匙：点柜子点毛球引开猫拿钥匙+剧情引入

3）待完成：

①关卡过程没做完

②剧情自动播放

③菜单栏等键+提示设置

1. 韩雅楠
   1. 形式：QQ会议屏幕共享
   2. 完成内容：

--迷宫：剧情引入+走迷宫

3）待完成：

①迷宫内逻辑

②成功失败界面

③菜单栏等键+提示设置

④设置倒计时

三、下周任务布置：

1、这周未完成任务，具体内容看上文。

2、下周关卡分工

1）贪吃蛇 程序：韩雅楠 美工：王佳妮

2）过马路 程序：易慧捷 美工：王燕

3）停车 程序：李悦 美工：王燕

4）别踩白块 程序：李涢瑶 美工：王燕

5）字谜、猜诗 程序：胡雅婷 美工：王佳妮

6）微积分解题 程序：胡雅婷 美工：王佳妮

3.截止时间：周二前github上传这周完成内容代码 。

下周六开会前完成本周关卡。